Администрация

Васильевского сельского поселения

Шуйского  муниципального района Ивановской области

155926, Ивановская область, Шуйский район, с. Васильевское, ул. Советская, д.1

т./ факс 8 (49351)34-183 эл. почта: wasiladmin@ivreg.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 43-п

от 07.11.2024 года

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство и озеленение территории Васильевского сельского

поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Васильевского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Васильевского сельского поселения», № 60-п от 29.10.2013 года, Администрация Васильевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Муниципальную программу «Благоустройство и озеленение   территории Васильевского сельского   поселения» и изложить ее в новой редакции (приложение).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

Васильевского сельского поселения

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Васильевского

сельского поселения                                                          О.В. Булавкин

- Приложение

- к  постановлению Главы  администрации

- Васильевского сельского   поселения

- от 07.11.2024 г. № 43-п

Муниципальная программа

«Благоустройство и озеленение территории Васильевского

сельского   поселения»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Васильевского сельского   поселения»

| Наименование программы | «Благоустройство и озеленение Васильевского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2020-2026гг |
| Администратор программы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Перечень подпрограмм | - Организация и обеспечение уличного освещения на территории Васильевского сельского поселения - Организация благоустройства и озеленения территории Васильевского сельского поселения - Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - Содержание и ремонт питьевых колодцев - Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив - Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении |
| Цель (цели) программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района; - совершенствование эстетического вида Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района; - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий; - повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Целевые индикаторы | Повышение уровня благоустройства территории Васильевского сельского поселения; Повышение уровня благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив; Повышение уровня благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках формирования современной городской среды; |
| Объем ресурсного обеспечения программы | Стоимость программы – 31057,7 тыс. руб. 2020 год-1441,50 тыс. руб. 2021 год-2389,00 тыс. руб., в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-0,00 руб. 2022 год-2455,3 тыс. руб. 2023 год-19263,1 тыс. руб. 2024 год-1897,0 тыс. руб. 2025 год-2048,9 тыс. руб. 2026 год-1562,9 тыс. руб. Местный бюджет: 2020 год-1441,5 тыс. руб. 2021 год-2389,0 тыс. руб., в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-74722,22 руб. 2022 год-1483,7 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-29248,9 руб. 2023 год-1786,2 тыс. руб. в том числе формирование современной городской среды 7974,48 руб. 2024 год-1897,0 тыс. руб. 2025 год-2048,9 тыс. руб. 2026 год-1562,9 тыс. руб. Областной бюджет: 2020 год-0,0 тыс. руб. 2021 год-0,0 тыс. руб., в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-441234,56 руб. 2022 год-447,7 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-447746,69 руб. 2023 год-15151,5 тыс. руб. в том числе формирование современной городской среды 15151515,00 руб. 2024 год-0,0 тыс. руб. 2025 год-0,0 тыс. руб. 2026 год-0,0 тыс. руб. Внебюджетные источники: 2020 год-0,0 тыс. руб. 2021 год-72,7 тыс. руб., в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-72689,60 руб. 2022 год-120,00 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-120000,00 руб. 2023 год-0,0 тыс. руб. 2024 год-0,0 тыс. руб. 2025 год-0,0 тыс. руб. 2026 год-0,0 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Васильевского сельского поселения. - объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории Васильевского сельского поселения; Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов; Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; Обеспечение комфортных условий для работы и отдыха населения на территории Васильевского сельского поселения. |

- Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Благоустройство территорий поселения – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.           На территории поселения расположено 31 населенный пункт, где проживает 2365 чел. На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, пруды; зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные формы; водоразборные колонки, средства наружной рекламы; места захоронения.

В населенных пунктах поселения обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.  Концепция стратегии социально-экономического развития поселения определяет благоустройство территорий населенных пунктов как важнейшую составную часть потенциала поселения. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения сельского поселения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

2. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Благоустройство территории относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, комфортного проживания.

Определены следующие цели программы:

- комплексное решение проблемы благоустройства Васильевского сельского поселения;

- повышение уровня комфортности проживания на территории Васильевского сельского поселения;

- повышение эффективности использования бюджетного финансирования.

Для достижения целей программы поставлены следующие задачи:

- проведение комплексной оценки территории Васильевского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории;

- разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории Васильевского сельского поселения.

- осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства, расположенных на территории Васильевского сельского поселения.

- благоустройство территории в рамках поддержки местных инициатив - установка площадки для уличных мероприятий «Уличная сцена» по адресу: с. Васильевское, ул. Первомайская

- благоустройство мемориала воинской Славы в с. Васильевское Шуйского района.

_ благоустройство общественной территории ул. Первомайская, д. 1, (набережная водоема)

- Мероприятия по реализации программы.

При реализации проектов, связанных организацией благоустройства территории в рамка поддержки местных инициатив доля расходов областного бюджета и бюджета Васильевского сельского поселения в финансовом обеспечении расходного обязательства муниципального образования, связанного с реализацией конкретного проекта, не должна превышать 97%. Доля софинансирования проектов за счет средств населения не должна составлять менее 3%. Доля софинансирования на исполнение мероприятия по формированию современной городской среды на территории Васильевского сельского поселения   не менее 1%.

| № п/п | Наименование работ |  |  | Прогнозируемое финансирование работ, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | Уличное освещение | 881,9 | 900 |  | 900 | 900 | 1022,2 | 1110,8 | 1100,0 | 6814,9 |
| 2 | Установка мостков на пруд | 24,0 | 12,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 |
| 3 | Спиливание деревьев |  | 80,0 |  | 139,3 | 250,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 759,3 |
| 4 | Организация сбора и вывоза мусора | 87,0 | 90,0 |  | 58,9 | 108,0 | 80,0 | 104,0 | 54,0 | 581,9 |
| 5 | Обкос сорной растительности | 150,6 | 160,0 |  | 222,2 | 210,0 | 320,0 | 300,0 | 277,6 | 1640,4 |
| 6 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 163,9 | 163,9 |  | 163,9 | 163,9 | 163,9 | 163,9 |  | 983,4 |
| 7 | Содержание и ремонт питьевых колодцев | 74,4 | 74,4 |  | 74,4 | 109,2 | 109,2 | 185,2 |  | 626,8 |
| 8 | Велопарковка | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  | 13,8 |
| 9 | Приобретение стройматериалов |  |  |  | 65,0 |  | 60,0 |  |  | 125,0 |
| 10 | Прочие работы и услуги | 45,9 | 19,1 |  | 163,9 | 519,4 | 41,7 | 85,0 | 31,3 | 906,3 |
| 11 | Благоустройство территории в рамках поддержки местных инициатив - установка площадки для уличных мероприятий «Уличная сцена» по адресу: с. Васильевское, ул. Первомайская | 0,0 | 589,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,6 |
| 12 | Благоустройство территории «строительство сцены в с. Васильевское | 0,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| 13 | Мероприятия по благоустройству в рамках поддержки местных инициатив «Благоустройство мемориала воинской Славы с. Васильевское Шуйского района» |  |  |  | 597,0 |  |  |  |  | 597,0 |
| 14 | Мероприятия по благоустройству общественной территории ул. Первомайская, д. 1 (набережная водоема) |  |  |  |  | 17002,6 |  |  |  | 17002,6 |
| 15 | обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  | 70,7 |  | 10,0 |  |  | 80,7 |
|  | Итого: | 1441,5 | 2389,0 |  | 2455,3 | 19263,1 | 1897,0 | 2048,9 | 1562,9 | 31057,7 |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Стоимость программы –   31057,7 тыс. руб.,

Источник финансирования – бюджет Васильевского сельского поселения. Объемы финансирования программы из бюджета поселения подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета поселения.

Заказчик настоящей программы в процессе её реализации детализирует мероприятия с целью сокращения сроков исполнения и затрат по программе и вносит предложения о соответствующих изменениях в программу в установленном порядке.

| № п/п | Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Организация и обеспечение уличного освещения на территории Васильевского сельского поселения» | 881,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1022,2 | 1110,8 | 4914,9 |
|  | бюджетные ассигнования | 881,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1022,2 | 1110,8 | 4914,9 |
|  | - местный бюджет | 881,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1022,2 | 1110,8 | 4914,9 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - от физических и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - <источник финансирования> | Бюджет Васильевского сельского поселения | Бюджет Васильевского сельского поселения | Бюджет Васильевского сельского поселения | Бюджет Васильевского сельского поселения | Бюджет Васильевского сельского поселения |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | «Организация благоустройства и озеленения Васильевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджетные ассигнования |  | 321,3 | 361,1 | 680,7 | 605,2 | 591,80 | 578,949 |  | 3139,0 |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 321,3 | 361,1 | 680,7 | 605,2 | 591,80 | 578,949 |  | 3139,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» |  | 163,853 | 163,853 | 163,853 | 163,853 | 163,85 | 163,853 |  |  |  |  | 983,1 |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  | 163,853 | 163,853 | 163,853 | 163,853 | 163,85 | 163,853 |  |  | 983,1 |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Васильевского сельского поселения |  | Бюджет Васильевского сельского поселения |  | Бюджет Васильевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Содержание и ремонт питьевых колодцев» |  | 74,448 | 74,448 | 74,448 | 109,172 | 109,172 | 185,235 |  |  | 626,92 |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет района |  | 74,448 | 74,448 | 74,448 | 109,172 | 109,172 | 185,235 |  |  |  |  |  | 626,92 |  |
|  | - <источник финансирования> |  | Бюджет Васильевского сельского поселения |  | Бюджет Васильевского сельского поселения |  | Бюджет Васильевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | «Благоустройство территории в рамках поддержки местных инициатив» |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные ассигнования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,0 | 72,7 | 29,1 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 101,8 |  |  |
|  | -областной бюджет |  | 0,0 | 442,2 | 447,7 |  |  |  |  |  |  |  | 889,9 |  |  |
|  | -районный бюджет |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 72,7 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  | 192,7 |  |  |
|  | - <источник финансирования> |  | Бюджет Васильевского сельского поселения |  |  |  | Бюджет Васильевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | «Благоустройство общественной территории ул. Первомайская, д.1 (набережная водоема)» | 0,00 |  | 0,00 | 17318,0 | 0,00 |  | 17318,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджетные ассигнования | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - местный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 20,8 | 0,00 |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 16386,9 | 0,00 |  | 16386,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - <источник финансирования> | Бюджет Васильевского сельского поселения |  | Бюджет Васильевского сельского поселения | Бюджет Васильевского сельского поселения | Бюджет Васильевского сельского поселения | Бюджет Васильевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация и обеспечение уличного освещения на территории Васильевского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2026 |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Основной целью являются содержание, восстановление и реконструкция уличного освещения |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований 4481,9 руб.: 2020 год – 881,9 тыс. руб. 2021 год- 900,0 тыс. руб. 2022 год- 900,0 тыс. руб. 2023 год – 900,0 тыс. руб. 2024 год – 1022,2 тыс. руб. 2025 год – 1110,8 тыс. руб. 2026 год – 1100,0 тыс. руб. - местный бюджет: 2020 год – 881,9 тыс. руб. 2021 год- 900,0 тыс. руб. 2022 год- 900,0 тыс. руб. 2023 год – 900,0 тыс. руб. 2024 год – 1022,2 тыс. руб. 2025 год – 1110,8 тыс. руб. 2026 год – 1100,0 тыс. руб. |

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы направлена на организацию и обеспечение уличного освещения, более комфортного проживания на территории поселения

- Цель   и основные задачи реализации подпрограммы

Повышение уровня общего благоустройства.  Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Васильевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкции систем наружного освещения улиц поселения.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Совершенствование эстетического состояния территории поселения, сетью наружного освещения должна быть оснащена вся территория Васильевского сельского поселения.

5. Мероприятия подпрограммы

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата за потребляемую электроэнергию | Администрация Васильевского сельского поселения | 5714,9 | 881,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1022,2 | 1110,8 |
| 2 | Оплата услуг по ремонту уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение электроматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Другие вопросы не предусмотренные программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ИТОГО: |  | 5714,9 | 881,9 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1022,2 | 1110,8 |

Приложение № 2

Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация благоустройства и озеленения территории Васильевского сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2026 |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Основной целью подпрограммы являются повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Васильевского сельского поселения, совершенствование эстетического вида Васильевского сельского поселения Шуйского района |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Стоимость подпрограммы 3651,2 тыс. руб. Стоимость программы – 31057,7 тыс. руб. 2020 год-321,3 тыс. руб. 2021 год-361,1 тыс. руб. 2022 год-720,0 тыс. руб. 2023 год-605,2 тыс. руб. 2024 год-601,8 тыс. руб. 2025 год-578,9 тыс. руб. 2026 год-462,9 тыс. руб. Местный бюджет: 2020 год-321,3 тыс. руб. 2021 год-361,1 тыс. руб. 2022 год-720,0 тыс. руб. 2023 год-605,2 тыс. руб. 2024 год-601,8 тыс. руб. 2025 год-578,9 тыс. руб. 2026 год-462,9 тыс. руб. Областной бюджет: 2020 год-0,0 тыс. руб. 2021 год-0,0 тыс. руб. 2022 год-0,0 тыс. руб. 2023 год-0,0 тыс. руб. 2024 год-0,0 тыс. руб. Внебюджетные источники: 2020 год-0,0 тыс. руб. 2021 год-00,0 тыс. руб., 2022 год-0,0 тыс. руб. 2023 год-0,0 тыс. руб. 2024 год-0,0 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет Васильевского сельского поселения. - объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Природно-климатические условия Васильевского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству и озеленению территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

3. Цель и основные задачи реализации подпрограммы

Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района;

-оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

4.Ожидаемые результаты подпрограммы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Васильевского сельского поселения.

5. Мероприятия подпрограммы

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиливание деревьев |  | 759,3 | 0,0 | 80,0 | 139,3 | 250,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Установка мостков на пруд |  | 36,0 | 24 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Уборка и вывоз мусора |  | 581,9 | 87,0 | 90,0 | 58,9 | 108,0 | 80,0 | 104,0 | 54,0 |  |
| 4 | Обкос сорной растительности |  | 1640,4 | 150,6 | 160 | 222,2 | 210,0 | 320,0 | 300,0 | 277,6 |  |
| 5 | Велопарковка |  | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Приобретение стройматериалов |  | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | обеспечение беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Прочие работы и услуги |  | 966,3 | 45,9 | 19,1 | 163,9 | 519,4 | 111,8 | 74,9 | 31,3 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4133,4 | 321,3 | 361,1 | 720,0 | 1087,4 | 601,8 | 578,9 | 462,9 |  |

Приложение № 3

Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2026 |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Основной целью являются улучшения качества содержание мест захоронения и благоустройство кладбища. |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2020год – 163,853 тыс. руб. 2021 год- 163,853 тыс. руб. 2022 год- 163,853 тыс. руб. 2023 год- 163,853 тыс. руб. 2024 год- 163,853 тыс. руб. 2025 год- 163,853 тыс. руб. 2026 год- 0,0 тыс. руб. - районный бюджет: 2020 год – 163,853 тыс. руб. 2021 год- 163,853 тыс. руб. 2022 год- 163,853 тыс. руб. 2023 год- 163,853 тыс. руб. 2024 год- 163,853 тыс. руб. 2025 год- 163,853 тыс. руб. 2026 год- 0,0 тыс. руб. - объем финансирования на реализацию программы уточняется ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

2.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

На территории Васильевского сельского поселения расположено три кладбища: с. Васильевское, с. Кузнецово, с. Чечкино-Богородское.

Реализация подпрограммы направлена на организацию благоустройства кладбищ и учету мест захоронений.

- Цель   и основные задачи реализации подпрограммы

Улучшение качества содержания и благоустройство кладбищ, в том числе воинских захоронений. Захоронение одиноких, не оставивших волеизъявление, лиц без определенного места жительства, неопознанных или невостребованных трупов гарантируется их погребение на кладбище. Провести инвентаризацию кладбища и систематизировать полученные данные. Составить схему мест погребений.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Централизованная система учета захоронений, повышение комфортности посетителей кладбищ и общего уровня культуры

5. Мероприятия подпрограммы

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и вывоз бытового мусора и ритуальных принадлежностей пришедших в негодность | Администрация Васильевского сельского поселения | 311,85 | 45,85 | 43,0 | 85,0 | 69,0 | 69,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт и содержание территории и имущества мест захоронения |  | 148,0 | 88,0 | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Уборка, подрезка деревьев и кустарников, выкашивание травы внутри кладбища и в радиусе 100 метров. |  | 478,85 | 30,00 | 45,0 | 60,00 | 90,0 | 90,0 | 163,85 |
| 4 | Другие вопросы не предусмотренные программой |  | 44,4 | 0,0 | 15,85 | 18,85 | 4,85 | 4,85 | 0,0 |
| 5 | ИТОГО: |  | 983,1 | 163,85 | 163,85 | 163,85 | 163,85 | 163,85 | 163,85 |

Приложение № 4

Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание и ремонт питьевых колодцев |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2026 |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Основной целью являются восстановление, обновление, очистка и ремонт общественных колодцев на территории Васильевского сельского поселения |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2020год – 74,448 тыс. руб. 2021год- 74,448 тыс. руб. 2022 год- 74,448 тыс. руб. 2023 год- 109,172 тыс. руб. 2024 год – 109,172 тыс. руб. 2025 год – 185,2 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. - бюджет: 2020 год –74,448 тыс. руб. 2021 год- 74,448 тыс. руб. 2022 год- 74,448 тыс. руб. 2023 год- 109,172 тыс. руб. 2024 год – 109,172 тыс. руб. 2025 год – 185,2 тыс. руб. 2026 год – 0,0 тыс. руб. |

1.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Состояние общественных колодцев, на территории Васильевского сельского поселения является важным условием развития сельских населенных пунктов.  Их эффективное функционирование позволит улучшить условия жизни населения.

- Цель   и основные задачи реализации подпрограммы

Основными целями настоящей программы является:

Приведение в нормативное состояние общественных колодцев на территории Васильевского сельского поселения, улучшение обеспечения населения безопасной и безвредной водой в количестве достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация настоящей программы позволит: привести в нормативное состояние общественные колодцы, обеспечить население питьевой водой, гарантированного качества, обеспечить постоянство качества воды и безопасности, снижение заболеваемости населения.

4. Мероприятия подпрограммы

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и очистка общественных колодцев. | Администрация Васильевского сельского поселения | 223344,0 | 74448,00 | 74448,0 | 74448,0 | 109172,8 | 109172,8 | 185,2 |
| 2 | Проведение анализа воды в колодцах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Другие вопросы не предусмотренные программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 223344,0 | 74448,00 | 74448,0 | 74448,0 | 109172,8 | 109,172,8 | 185,2 |

Приложение № 5

Паспорт подпрограммы

| Тип подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство территории в рамках поддержки местных инициатив |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2026 |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Васильевского сельского поселения |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание санитарного и эстетического состояния территории |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2020год – 0,0 тыс. руб. 2021год- 889,6 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-589646,38 руб. 2022 год- 597,00 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-596995,59 руб. 2023год- 0,00 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. местный бюджет: 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год- 74,7 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-74722,22 руб. 2022год- 29,2 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-29248,9 руб. 2023год- 0,00 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2028 год- 0,00 тыс. руб. областной бюджет 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год- 442,2 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-442234,56 руб. 2022 год- 447,7 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-447746,69 руб. 2023 год- 0,00 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. Районный бюджет 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год- 300,0 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения строительство сцены с. Васильевское 300000,00 руб. 2022 год- 0,00 тыс. руб. 2023 год- 0,00 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. внебюджетные источники 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год- 72,7 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-72689,6 руб. 2022год- 120,00 тыс. руб. в том числе на благоустройства территории Васильевского сельского поселения в рамках поддержки местных инициатив-120000,00 руб. 2023год- 0,00 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. |

1.Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Благоустройство на территории Васильевского сельского поселения является важным условием развития сельских населенных пунктов.  Их эффективное совершенствование позволит улучшить условия жизни населения.

- Цель   и основные задачи реализации подпрограммы

Основными целями настоящей программы является:

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства Васильевского

сельского поселения Шуйского муниципального района;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение уровня благоустройства территории Васильевского сельского поселения;

Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов;

Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;

Обеспечение комфортных условий для работы и отдыха населения на территории Васильевского сельского поселения.

4. Мероприятия подпрограммы

| № | Наименование мероприятий | Исполнитель | срок |  | Ожидаемый результат | Целевой показатель | Основное направление реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | Благоустройство территории в рамках поддержки местных инициатив – установка площадки для уличных мероприятий «Уличная сцена» по адресу: с. Васильевское, ул. Первомайская | Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 2021 | 2023 | повышение уровня комфортности проживания на территории Васильевского сельского поселения, поддержание санитарного и эстетического состояния территорий | 1 | Благоустройство |
| 2 | Благоустройство территории в рамках поддержки местных инициатив -Благоустройство мемориала воинской Славы с. Васильевское Шуйского района | Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 2022 | 2023 | повышение уровня комфортности проживания на территории Васильевского сельского поселения, повышение эстетического состояния территорий | 1 | Благоустройство |

Муниципальную программу «Благоустройство и озеленение Васильевского сельского   поселения»:

Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках поддержки инициатив

Адрес территории: с. Васильевское, ул. Совхозная.

Порядок аккумулирования и расходования средств граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, поддерживавших проект, и иных внебюджетных источников, направляемых на реализацию проектов развития территории Васильевского сельского поселения, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)

Аккумулирование инициативных платежей выполняется исполнителями мероприятий подпрограммы как главными администраторами доходов бюджета Васильевского сельского поселения на едином счете бюджета по кодам бюджетной классификации доходов:

92620405099100000150 «Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений»;

92620705030100000150     «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений».

Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных нужд).

Приложение № 6

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2020-2026 |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2020год – 0,0 тыс. руб. 2021год- 0,00 тыс. руб. 2022 год- 0,00 тыс. руб. 2023год- 17002,6 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год- 0,00 тыс. руб. местный бюджет: 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год- 0,00 тыс. руб. 2022год- 0,00тыс. руб. 2023год- 20,8 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год- 0,00 тыс. руб. областной бюджет 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год- 0,00 тыс. руб. 2022 год- 0,00 тыс. руб. 2023 год- 16351,7 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год- 0,00 тыс. руб. Районный бюджет 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год- 0,0 тыс. руб. 2022 год- 0,00 тыс. руб. 2023 год- 630,1 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год- 0,00 тыс. руб. внебюджетные источники 2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год- 0,00 тыс. руб. 2022год- 0,00 тыс. руб. 2023год- 0,00 тыс. руб. 2024 год- 0,00 тыс. руб. 2025 год- 0,00 тыс. руб. 2026 год- 0,00 тыс. руб. |

2. Характеристика сферы благоустройства в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении»

В с. Васильевское расположено 7 многоквартирных жилых дома.

К общественным территориям в с. Васильевское относятся:

Детская площадка на ул. Фрунзе;

ул. Первомайская, д. 1 (набережная водоема);

ул. Совхозная - сквер (территория около памятника воинам ВОВ)

ул. Первомайская (спортивная площадка);

Анализ сферы благоустройства территории с. Васильевское показал, что в последние годы в соответствии с мероприятиями муниципальной программы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. 	Так, с 2018 по 2021 годы обновлялась детская площадка, территория около памятника воинам ВОВ, спортивная площадка.

Однако в вопросах благоустройства территории села имеется ряд проблем: уровень общего благоустройства дворовых территорий остается низким, требуется ремонт асфальтового покрытия проездов между домами и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на большей части придомовых территорий имеет высокий физический износ.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Таким образом, в с. Васильевское имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

благоустройство дворовых территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение, ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организацию вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок (при необходимости).

Реализация предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Васильевского сельского поселения от 30.10.2017 № 66;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Васильевского сельского поселения от 30.10.2017 № 66;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с. Васильевское, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с приложением №1 к программе.

Адресный перечень территорий общего пользования с. Васильевское, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с приложением № 2 к программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с приложением № 3 к программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории с. Васильевское, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях; установка скамеек со спинками и подлокотниками; оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда и т.д.).

Главной целью подпрограммы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории с. Васильевское, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни жителей, обеспечения чистоты и порядка на территории с. Васильевское.

В рамках реализации подпрограммы были разработаны и утверждены Правила благоустройства Васильевского сельского поселения в целях обеспечения права граждан на благоприятную среду обитания.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля над реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселка.

2.1. Оценка состояния сферы благоустройства (анализ сферы благоустройства за три предшествующих года началу реализации подпрограммы):

1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов)–0 ед; 0 кв.м;

2) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 0 %;

3) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) – 0 %;

4) количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 2 площадки;

5) количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) – 2ед;

6) доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий – 50 %, 100кв.м;

7) доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 50%, 100кв.м;

8) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 0,03кв.м/чел.;

9) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) – 192,7 тыс. руб.;

10) информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) – ежегодное проведение среди жителей и организаций поселка конкурса по благоустройству, посвященного празднованию Дня села; проведение субботников, экологических субботников.

2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную программу, в него в первоочередном порядке будут входить пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для жителей, повышения привлекательности поселка для гостей и развития предпринимательства.

Окончательный выбор территорий будет осуществляться с учетом мнения жителей, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых администрацией Васильевского сельского поселения.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целевые показатели программы будут скорректированы после общественного обсуждения проекта программы.

Целевыми показателями оценки хода реализации программы и её эффективности по итогам программы являются следующие количественные показатели, представленные в таблице 1.

- Таблица 1

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия (мероприятий) | - Единица измерения | - Значение целевых индикаторов (показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» |  |  |
| - 1.1. | - Количество благоустроенных дворовых территорий | - ед. |  |
| - 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от - общего количества дворовых территорий | - % | - ≥ 50% |
| - 1.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения - с. Васильевское) | - % | - ≥ 50% |
| - 1.4. | - Количество благоустроенных общественных территорий | - ед. | - 2 |
| - 1.5. | Площадь благоустроенных общественных - территорий | - га | - 1 |
| - 1.6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | - % | - ≥ 40% |
| - 1.7. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству - дворовых территорий заинтересованных лиц | - % | - ≥ 5% |
| - 1.8. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству - дворовых территорий заинтересованных лиц | - % | - ≥ 5% |
| - 2. | Основное мероприятие «Обустройство мест - массового отдыха населения (городских парков)» |  |  |
| - 2.1. | Количество благоустроенных мест массового - отдыха населения (городских парков) | - ед. | - 0 |
| - 2.2. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения - (городских парков) | - % | - 0 |

Источник получения информации о ходе реализации Подпрограммы - отчеты исполнителей и участников муниципальной подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы планируется увеличить степень благоустройства территории с. Васильевское.

4. Мероприятия Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства территории с. Васильевское», в том числе следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования.

Основные мероприятия программы направлены на решение основных задач подпрограммы.

Перечень основных мероприятий последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень основных мероприятий на текущий год с указанием адреса и видов работ, целевых показателей размещается в приложении № 4 к Подпрограмме.

Муниципальной Подпрограммой предусматривается также  реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а именно, путем включения в «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» соответствующих условий, способствующих достижению поставленной задачи, а также путем проведения ответственным исполнителем по программе разъяснительной работы с населением поселка посредством личных встреч и публикаций в СМИ.

Основными условиями участия в Подпрограмме, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, является следующее требования:

- заявительное трудовое участие;

- заявительное финансовое участие в размере не менее 1 % от стоимости работ по дополнительному перечню.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение программы состоит из субсидий федерального и областного бюджетов, софинансирования местного бюджета в установленном соглашением между органом государственной власти и органом местного самоуправления размере и, в случае выполнения работ по дополнительному перечню, средств собственников помещений многоквартирных домов в объеме 1 %.

Ресурсное обеспечение программы представлено в приложении № 5 к подпрограмме.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной подпрограммы.

6. Реализация предложений

Реализация предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Васильевского сельского поселения;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную Подпрограмму «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Васильевского сельского поселении.

Приложение 1 к

подпрограмме 6

«Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству в рамках реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды» в Васильевском сельском поселении на 2018-2022 годы

В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу «Формирование современной городской среды» на территории Васильевского сельского поселения для подтверждения участия в программе на 2018-2024 гг. дворовым территориям необходимо заполнить заявку по утвержденной форме, а также доработать заявку с целью соответствия ее требованиям программы на период 2018-2024 гг.

Общественная комиссия имеет право изменять позицию участника в списке очередности на благоустройство на основании повторной оценки участников по критериям отбора.

По результатам рассмотрения данных заявок и доработок по протоколам относительно обязательных требований программы «Формирование современной городской среды» в Васильевском сельском поселении на 2018-2024 гг. будет составлен адресный перечень дворовых территорий для первоочередного благоустройства в период 2018-2024 гг.

Сообщение о дате начала и сроках подачи заявлений от участников программы размещается администрацией Васильевского сельского поселения на официальном сайте администрации.

| № п.п. | Адрес дворовой территории (Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству) |
| --- | --- |
| 1. | 2018 |
| 2. |  |
|  | 2019 |
| 1. |  |
| 2. |  |
|  | 2020 |
| 1. |  |
| 2. |  |
|  | 2021 |
| 1. |  |
| 2. |  |
|  | 2022-2024 |
| 1. |  |
| 2. |  |

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений, заинтересованных лицо включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении»

Приложение 2 к

подпрограмме 6

«Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в Васильевском сельском  поселении»

| № п.п. | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
|  | 2018 |
|  | 2019 |
| 1. |  |
| 2. |  |
|  | 2020 |
| 1. | Детская площадка на ул. Фрунзе |
| 2. |  |
|  | 2021 |
| 1. |  |
| 2. |  |
|  | 2022-2023 |
| 1. | Благоустройство общественной территории ул. Первомайская, д.1 (набережная водоема) |
| 2. |  |

Приложение №3

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении»

ПРИМЕРНЫЙ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| Ремонт дворовых проездов |  |
| Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| Установка скамеек |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм.. |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм.. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота. 975 мм.. |
| Установка урн |  |
|  | Урна металлическая «Деревянный декор» Характеристики:; Высота - 665мм; Ширина - 420 мм; Объем: 10 л. |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
|  | Урна уличная Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |

Приложение № 4 к подпрограмме

«Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении»

| Номер и наименование основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Индикаторы реализации (целевые задания) | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов |  | Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 2018 | 2024 | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство |  | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |
| 2. Благоустройство общественных территорий |  | Администрация Васильевского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области | 2018 | 2024 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей. Повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание санитарного и эстетического состояния территорий | Благоустройство общественной территории ул. Первомайская, д.1 (набережная водоема) | Количество благоустроенных территорий, ед. 1 | Показатель 1 (Наименование) Показатель 2 (Наименование) … |

Приложение № 5

к подпрограмме

«Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении»

Ресурсное обеспечение (оценка) реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды» в Васильевском сельском поселении на 2018-2024 годы»

| Наименование | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды в Васильевском сельском поселении» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,8 | 0,00 |
|  | Бюджет Ивановской области | Объем финансирования будет скорректирован на каждый объект и каждый год после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16351,7 | 0,00 |
|  | Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,1 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 17002,6 |  |